### Komentář  k čerpání kapitálových výdajů za 1. – 4.  čtvrtletí  2013

Investiční akce – OSMI

MŠ Šebelova – energetická úspora

Org. 0000001274

RU 613.300,00 Kč – čerpáno 613.228,00  Kč

V souvislosti s přípravou žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí na zateplení budovy mateřské školky, byly finanční prostředky vynaloženy na zpracování energetického auditu včetně průkazu energetické náročnosti budovy, projektové dokumentace pro stavební řízení, realizační dokumentace a realizaci výběrového řízení. V roce 2013 byla uzavřena SoD.

Zhotovitel: KAZIKO a. s., Praha 9.

Realizace stavební části 2014.

MŠ Zelenečská – energetická úspora

Org. 0000001273

RU 393.500,00  Kč – čerpáno 393.129,00  Kč

V souvislosti s přípravou žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí na zateplení budovy mateřské školky, byly finanční prostředky vynaloženy na zpracování energetického auditu včetně průkazu energetické náročnosti budovy, projektové dokumentace pro stavební řízení, realizační dokumentace a realizaci výběrového řízení. V roce 2013 byla uzavřena SoD.

Zhotovitel: KAZIKO a. s., Praha 9.

Realizace stavební části 2014.

Oba projekty byly podány jako jedna žádost na SFŽP.

Dne 4. 7. 2013 obdržela MČ „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde plánovaná výše podpory odpovídá stavu při podání žádosti a činí  cca 3.445 tis. Kč z Evropských fondů a ze SFŽP                       202 tis. Kč. Požadavek na spoluúčast z rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole 04 na rok 2014  činí                    6 mil. Kč.

MŠ Zelenečská – rekonstrukce vstupních schodišť

Org. 0000001281

RS 2.000.000,00 Kč - RU 0,00  Kč

Na základě odborného statického posudku, který konstatuje nutnost provedení stabilizace  části stavby (hlavní vstup do budovy, vstup do kuchyně a do školnického bytu) a provedení generální opravy celých přístavků včetně rekonstrukce přístupové plochy, bylo přistoupeno k realizaci této akce, která bude provedena v součinnosti se zateplením budovy školky.

Nevyčerpané finanční prostředky  ze schváleného rozpočtu 2013 byly  převedeny na                               akci MŠ  Zelenečská – energetická úspora na rok 2014.

MŠ Paculova – energetická úspora

Org. 0000001275

RU 660.700,00 Kč – čerpáno  660.660,00 Kč

V souvislosti s přípravou žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí na zateplení budovy mateřské školky, byly finanční prostředky vynaloženy na zpracování energetického auditu včetně průkazu energetické náročnosti budovy a dokumentace pro stavební řízení. Žádost o podporu ze SFŽP a FS byla podána v 08/2013. V roce 2014 se předpokládá vypsání výběrového řízení na zhotovitele.

Realizace stavební části 2015.

Předpokládaná výše podpory ze SFŽP + FS činí 3.016 tis. Kč.

MŠ Kostlivého (Osická) – rekonstrukce elektroinstalace a ZTI

Org. 0000001280

RU 1.249.800,00 Kč – čerpáno 1.249.732,44 Kč

Objekt mateřské školky měl veškeré instalace  původní, elektrorozvody byly ještě zhotovené z vodičů  s hliníkovými jádry. S ohledem na časté lokální opravy a nebezpečí vážné havárie, byla provedena celková rekonstrukce elektrické elektroinstalace v součinnosti s rekonstrukcí ZTI vnitřního vodovodu a kanalizace.

Zhotovitel: IT-servis, družstvo instalatérů, Praha 2.

Akce dokončena 08/2013.

MŠ Gen. Janouška – energetická úspora

Org. 0000001242

RU 418.300,00 Kč – čerpáno 418.272,80 Kč

V souvislosti s přípravou žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí na zateplení budovy mateřské školky, byly finanční prostředky vynaloženy na zpracování energetického auditu včetně průkazu energetické náročnosti budovy, projektové dokumentace pro stavební řízení, realizační dokumentace a realizaci výběrového řízení. V roce 2013 byla uzavřena SoD.

Zhotovitel: 3V&H, s. r. o., Uherský Brod.

Realizace stavební části 2014.

Dne 27. 12. 2012 obdržela MČ „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde plánovaná výše podpory odpovídá stavu při podání žádosti a činí 1.741 tis. Kč z Evropských fondů a ze SFŽP 102 tis. Kč. Požadavek na spoluúčast z rozpočtu hl. m. Prahy 5 mil. Kč (PRO-GINIS).

MŠ Gen. Janouška – pasportizace osvětlení

Org. 0000001271

RU 103.000,00 Kč – čerpáno 102.666,00 Kč

Na mateřskou školku, která má ještě původní osvětlovací tělesa a elektrorozvody, byla provedena pasportizace reálného stavu a skladby svítidel a světelných zdrojů, obsahujících informaci                            o skutečných počtech a typech svítidel a celkové energetické náročnosti světelné soustavy. Dále je vypracováván návrh a doporučení optimálního světelně technického řešení osvětlení v daném prostoru s ohledem na uživatelský komfort a maximalizaci provozních úspor. Současně byla zpracována i dokumentace zaměření a zakreslení školky.

MŠ Chvaletická + MŠ Štolmířská – energetická úspora

Org. 0000001241

RU 840.000,00 Kč – čerpáno 839.788,40 Kč

MŠ Chvaletická

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k  energickým úsporám včetně odstranění špatného technického stavu budovy. Střešní plášť pavilonu tříd byl již zateplen a zůstane v původním stavu, ostatní střešní konstrukce budou zatepleny.

Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením, odstranění původního kabřincového obkladu, zateplení obvodového pláště a části nezateplené střešní konstrukce, pochozích teras a výměně všech původních výplní otvorů.

MŠ Štolmířská

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k  energickým úsporám včetně odstranění špatného technického stavu budovy.

Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště, výměně prosklených výplní otvorů, zateplení střechy a podlah. Součástí řešení je i instalace VZT a úprava systému vytápění. V roce 2013 byla uzavřena SoD.

Finanční prostředky byly čerpány na vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně zpracování požadavků zhotovitele a realizaci výběrového řízení.

Zhotovitel: IMOS Brno, a. s.                                                                                                                Realizace stavební části 2014.

Oba projekty byly podány jako jedna žádost na SFŽP.

Dne 17. 12. 2012 obdržela MČ „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde plánovaná výše podpory odpovídá stavu při podání žádosti a činí  3.695 tis. Kč z Evropských fondů a ze SFŽP 217 tis. Kč. Požadavek na spoluúčast z rozpočtu hl. m. Prahy  v kapitole 04 činí 16 mil. Kč.

MŠ Vybíralova č.p. 969 – stavební úpravy

Org. 0000001292

RU 1.352.900,00 Kč – čerpáno 1.349.607,38 Kč

Pro mateřskou školu Vybíralova č. p. 968 se zřídilo detašované pracoviště v objektu Vybíralova                  č. p. 969. S ohledem na rekonstrukci 2 podlaží v uvedeném objektu bylo zadáno zpracování studie a následně vyhotovení realizační dokumentace. Detašované pracoviště má 2 třídy po 28 dětech, zrekonstruované šatny, sociálních zařízení a vybudovanou přípravnu jídla včetně zázemí pro personál. Stravovaní bude řešeno z kuchyně kmenové mateřské školy Vybíralova č. p. 968.

Akce dokončena 12/2013.

ZŠ Gen. Janouška – pasportizace osvětlení

Org. 0000001272

RU 169.000,00 Kč – čerpáno 168.372,00 Kč

Na základní školu, která má ještě původní osvětlovací tělesa a elektrorozvody, byla provedena pasportizace reálného stavu a skladby svítidel a světelných zdrojů, obsahujících informaci                            o skutečných počtech a typech svítidel a celkové energetické náročnosti světelné soustavy. Dále je vypracováván návrh a doporučení optimálního světelně technického řešení osvětlení v daném prostoru s ohledem na uživatelský komfort a maximalizaci provozních úspor. Současně byla zpracována i dokumentace zaměření a zakreslení školy.

ZŠ Chvaletická – rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí

Org. 0000001284

RS 3.750.000,00 Kč – RU 0,00  Kč

Vzhledem k havarijnímu stavu vzduchotechnického zařízení bylo v roce 2012 přistoupeno ke zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vzduchotechniky varny včetně skladového zázemí, rekonstrukci chladících boxů, systému chlazení a rekonstrukci výtahu. Současně byla řešena           i problematika se stávajícím odvětrání sociálek a odvětrání sprch u šaten tělocvičny.

Výběrové řízení na zhotovitele bylo Usnesením RMČ Praha 14 č. 380/RMČ/2013 ze dne 17. 6. 2013 zrušeno dle ust. § 84, odst. 1, písm. e), zák. č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (byla podána pouze jedna nabídka). Vzhledem k časově náročné realizaci, která by zasáhla do školního roku, bylo vypsáno nové výběrové řízení. V 2013 byla uzavřena SoD.

Zhotovitel: KAZIKO a. s., Praha 9.

Termín realizace 7-8/2014.

Nevyčerpané finanční prostředky  ze schváleného rozpočtu 2013  byly  převedeny  na realizaci této akce v roce 2014.

ZŠ Chvaletická – rekonstrukce podhledů v 1 PP. a 1 NP.

Org. 0000001269

RU 630.200,00 Kč – čerpáno 630.101,00  Kč

Při rekonstrukci elektroinstalace v I. etapě v roce 2010 nebylo vzhledem k vysokým finančním nákladům počítáno s výměnou podhledů ve třídách a některých dalších prostorách školy. V současné době vykazují původní podhledové feal desky značné opotřebení a dochází k jejich samovolnému uvolňování, čímž je ohrožována bezpečnost žáků. V první etapě byla provedena výměna podhledů v                       1 NP.  (učebny žáků) a ve druhé etapě se počítá s doplněním do zbývajících prostor 1 NP. a 1 PP.

Zhotovitel: Komont, spol. s r. o., Praha 4.

Termín realizace I. etapy   07/2013 – dokončeno.

Termín realizace II. etapy 07/ 2014.

ZŠ Vybíralova – energetická úspora

Org. 0010122001232

RU  47.877.200,00 Kč – čerpáno 47.800.425,69 Kč

Realizace akce spočívala v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektů, a tím následně k  energickým úsporám a odstranění špatného technického stavu budovy. Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení fasád, spojovacích krčků, zateplení obvodových stěn včetně výměny všech původních výplní otvorů.

Dne 11. 6. 2013 obdržela MČ stanovisko České společnosti ornitologické ohledně výskytu hnízdiště zvláště chráněného ohroženého druhu rorýse obecného, ze kterého vyplynula určitá opatření. Do nové skladby střechy byly instalovány hnízdní boxy pro rorýse a upraveny dutiny, za kterými se nacházela potencionální hnízdiště.

Zhotovitel: IMOS Brno a. s.

Akce dokončena 11/2013.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2393 ze dne 3. 12. 2013  navýšení rozpočtu hl. m. Prahy   o přijaté investiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní  osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, ze Státního fondu životního prostředí ve výši 660.248,19 Kč a dále ze státního rozpočtu na financování výdajů, které jsou kryty z prostředků Evropské unie ve výši         11.224.223,23 Kč pro naši MČ.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2501 ze dne 10. 12. 2013  navýšení rozpočtu hl. m. Prahy o přijaté investiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, ze Státního fondu životního prostředí ve výši 138.652,12 Kč a dále ze státního rozpočtu na financování výdajů, které jsou kryty z prostředků Evropské unie ve výši         2.357.086,88 Kč pro naši MČ.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 33/57 ze dne 12. 12. 2013 poskytnutí investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2013 ve výši 23.800.000,00 Kč pro naši MČ.

Dotace byly vyčerpány plné výši.

ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce stoupaček

Org. 00000001282

RU 458.100,00 Kč – čerpáno 458.097,00 Kč

Realizace akce spočívala v řešení rekonstrukce části rozvodů zdravotně technické instalace, a to vnitřního  rozvodu a  vnitřní  kanalizace  v pavilonech A, B  a  části D. Práce  spočívaly  v   provedení stavebních úprav stávajících hygienických koutů ve třídách a  rekonstrukci stoupaček vodovodu. Na stávajícím ležatém rozvodu vody byly vysazeny odbočky teplé užitkové vody, studené vody a cirkulace, ukončené kulovými kohouty s vypouštěním. Všechny související zařizovací předměty byly vyměněny. Součástí byly i stavební úpravy včetně provedení nových keramických obkladů.

V předchozích letech proběhly rekonstrukce již ve většině tříd, v letošním roce byla dokončena výměna zbývajících stoupaček.

Zhotovitel: B&P INTERIÉRY, s. r. o., Ostrava.

Akce dokončena 08/2013.

ZŠ Bří Venclíků – osazení termoregulačních ventilů

Org. 00000001293

RU 560.000,00 Kč – čerpáno 559.618,95 Kč

Realizace akce spočívala v úpravě systému vytápění a regulace otopné soustavy, osazením termoregulačních ventilů na otopná tělesa.

Zhotovitel: B&P INTERIÉRY, s. r. o., Ostrava.

Termín realizace  10-11/2013.

ZŠ Bří Venclíků – energetická úspora

Org. 00000001233

RU 16.000,00 Kč – čerpáno 15.246,00 Kč

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování vyhodnocení spotřeby energií za rok 2013 (roční zpráva se každoročně předkládá SFŽP – po dobu 5 let).

ZŠ Chvaletická – energetická úspora

Org. 00000001229

RU 16.000,00 Kč – čerpáno 15.246,00 Kč

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování vyhodnocení spotřeby energií za rok 2013 (roční zpráva se každoročně předkládá SFŽP – po dobu 5 let).

ZŠ Gen. Janouška – energetická úspora

Org. 00000001228

RU 16.000,00 Kč – čerpáno 15.246,00 Kč

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování vyhodnocení spotřeby energií za rok 2013 (roční zpráva se každoročně předkládá SFŽP – po dobu 5 let).

ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce opěrné zdi

Org. 00000001287

RU 249.600,00 Kč – čerpáno 249.521,00 Kč

Realizace akce spočívala v demolici původní opěrné zídky, která odděluje terénní vlnu zahrady v základní škole a byla v havarijním stavu a následné vybudování  nové opěrné zídky s odpovídajícím základem a zabezpečením svahu.

Zhotovitel: KAZIKO a. s., Praha 9.

Akce dokončena 08/2013.

ZŠ Bří Venclíků – bezbariérový vstup

Org. 0041854001283

RU 857.700,00 Kč – čerpáno 857.670,82 Kč

Rekonstrukce akce spočívala v úpravě stávajícího vstupu do objektu, který prokazoval vlivem propadlé kanalizace značné nerovnosti. Bylo provedeno nové   odvodnění a stávající asfaltový  povrch byl nahrazen dlažbou. Zároveň byla zbudována rampa, jako bezbariérový vstup včetně provedení sadových úprav a osazení 4 ks laviček.

Zhotovitel: Green Project s. r. o., Průhonice.

Akce dokončena 12/2013.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 31/38 ze dne 19. 9. 2013 poskytnutí investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2013  ve výši 851.580 Kč pro naši MČ.

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

ZŠ Chvaletická - konvektomat

ORG 2002

RU 350.000,00 Kč – čerpáno 349.690,00 Kč

Zakoupení konvektomatu pro školní kuchyni.

Dům sociálních služeb Bojčenkova

Org. 0000001247

RU 1.049.600,00 Kč – čerpáno 1.048.985,30 Kč

Projekt řeší zvýšení lůžkové kapacity, zlepšení bezbariérovosti přístupu celého objektu a rozšíření stravovacích kapacit, včetně celkového zateplení obálky budovy.

Finanční prostředky byly v loňském roce čerpány na zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas. V letošním roce byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení.

Komunitní centrum Hloubětínská č. p. 55

Org. 0000001192

RS 1.700.000,00 Kč – RU 0,00  Kč

Část finančních prostředků byla převedena v rámci rozpočtového opatření na KS – OÚR,  který zajišťoval „Soutěž o urbanisticko architektonický návrh (objekt, předprostor, zahrada a parkování). Zbývající prostředky byly vynaloženy na realizace akce MŠ Vybíralova č. p. 969 (zřízení detašovaného pracoviště).

Budova ÚMČ č. p. 1073 – rekonstrukce výtahu

Org. 0000001279

RS 1.200.000,00 Kč – RU  0,00 Kč

Vzhledem ke špatnému technickému stavu výtahu (provoz od roku 1996), častým poruchám a tím i k četnosti servisních zásahů, měla být v listopadu provedena jeho rekonstrukce. Vzhledem k insolventnosti firmy před samotnou realizací bylo přistoupeno k odstoupení od SoD s tímto zhotovitelem. Zahájení nového výběrového řízení se předpokládá počátkem roku 2014.

Termín realizace 2014.

Nevyčerpané finanční prostředky z této akce byly převedeny na akci ZŠ Vybíralova – energetická úspora.

Budova ÚMČ č. p. 1073 – výměna plynových kotlů

Org. 0000001278

RU 482.000,00 Kč – čerpáno 481.698,58  Kč

Plynové kotle jsou v provozu od roku 1996. Vzhledem k upozornění servisní firmy na skutečnost, že kotle jsou na hraně životnosti a obtížnosti pro tento druh kotlů sehnat náhradní díly, bylo přistoupeno k jejich výměně.

Zhotovitel: TEMPOTERM s. r. o., Praha.

Akce dokončena 08/ 2013.

Budova ÚMČ č. p. 1072, 1073 – instalace klimatizace + zastínění

Org. 0000001277

RU 138.000,00 Kč – čerpáno 137.940,00  Kč

Realizace akce spočívá v instalaci zastínění (venkovní žaluzie) a rozšíření klimatizačního systému primárně do kanceláří úřadu na jihozápadní straně budov v rozmezí dvou let. V současné době jsou umístěny lokální klimatizační jednotky v části budovy č. p. 1073, jejíž kanceláře jsou situovány na jihozápadní stranu. Ve zbývajících prostorách se v letních měsících teplota pohybuje v neúnosné výši (kolabuje i technika). V 2013 byla zpracována projektové dokumentace k instalaci lokálních klimatizačních jednotek a následně zpracována i simulace energetického chování budov s ohledem na venkovní zastínění objektu.

Termín realizace I. etapy:  I. pololetí 2014 – budova č. p. 1072

Termín realizace II. etapy: I. pololetí 2015 – doplnění do ostatních prostor.

Nevyčerpané finanční prostředky  ze schváleného rozpočtu 2013  byly  převedeny  na realizaci této akce v roce 2014.

Budovy ÚMČ č. p. 1072, 1073 –  úprava předprostoru

Org. 0042100001285

RU 1.088.000,00 Kč – čerpáno 1.086.969,00  Kč

Realizace akce spočívá v úpravách předprostoru ÚMČ Praha 14. Bude zde zřízen propojovací chodník mezi vstupy do obou objektů, zrekonstruovány stávající cesty, současně bude provedena i výměna dlažby v místech vstupů za protiskluzovou dlažbu a provedeny sadové úpravy. Budovy budou bezbariérově zpřístupněny z obou stran.

Zhotovitel: KAZIKO a. s. , Praha 9.

Termín realizace 11/2013 – 02/2014 (dle klimatických podmínek).

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 32/29 ze dne 17. 11. 2013 udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti podpory odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2013 v částce 520.000,00 Kč pro naši MČ.

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Budova ÚMČ č. p. 1073 – rekonstrukce kanceláře

Org. 0000001286

RU 121.200,00 Kč – čerpáno 121.190,66  Kč

Realizace akce spočívala v rekonstrukci původní nevyužívané posilovny v 8. patře na kancelář včetně instalace klimatizační jednotky.

Akce dokončena 07/2013.

Budova č. p. 332, k. ú. Hloubětín - dražba

RU 34.500,00 Kč – čerpáno 10.000,00 Kč

Dražba budovy ev. č. 332 – dražba proběhla dne 29.11.2013, usnesením Obvodního soudu č. 26                     E 67/2011-140  vydražitel MČ Praha 14, celková částka 22.952,00 Kč (složená dražební jistota v částce 10.000,00 Kč). Soud stanovil vydražiteli MČ Praha 14 lhůtu k zaplacení do jednoho měsíce od právní moci předmětného usnesení. Proti usnesení byla povinným panem Ščukou podána tři odvolání (poslední dne 20. 1. 2014).

Lednická – bezbariérový přechod

Org. 0000001265

RU 49.700,00 Kč – čerpáno 49.610,00 Kč

V roce 2012 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, přípravné práce a projednání realizace bezbariérového přechodu v ulici Lednické. Jedná se o doplatek dle objednávky z roku 2012.

Cyklotrasy

Org. 0000001243

RU 19.600,00 Kč – čerpáno 19.600,00 Kč

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování podrobné studie „Prověřovací studie cyklistických opatření na území Prahy 14 pro rok 2013“.

Plechárna, k. ú. Černý Most

Org. 0000001295

RU 403.200,00 Kč – čerpáno 403.172,00 Kč

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování žádosti a souhrnného rozpočtu včetně optimalizace projektu pro přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt snížení energetické náročnosti sportovního volnočasového zařízení „Plechárna“, k. ú. Černý Most.

Projektová dokumentace – Kardašovská

RU 879.000,00 Kč – čerpáno 878.460,00 Kč

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování zadávací a realizační projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro rekonstrukci bytového domu o 4 sekcích – Kardašovská 753 – 756, Praha 9 (zateplení střechy, obvodového pláště, rekonstrukce elektroinstalace a rekonstrukce bytových jader).

Gen. Janouška č. p. 844 – sociální zařízení

Org. 0000001294

RU 226.700,00 Kč – čerpáno 226.664,46 Kč

Realizace akce spočívala v rekonstrukci WC, WC pro invalidy a úklidové komory včetně souvisejících prací (úprava rozvodu vody, kanalizace a elektroinstalace atd.). Akci zajišťovala Správa majetku   Praha 14, a. s. (avízo).

Zhotovitel: EKO-servis, spol. s r. o., Praha 4.

Akce dokončena 07/2013.

Hřiště Sadská

Org. 0000001289

RU 400.000,00 Kč -  čerpáno 399.072,00 Kč

Realizace akce spočívala v instalaci prvků venkovní posilovny a úpravy plochy na pozemku                   parc. č. 965, k. ú. Hloubětín.

Akce dokončena 08/2013.

Rezerva OSMI

RS 1.200.000,00 Kč – RU 0,00 Kč

Část finančních prostředků byla v rámci rozpočtu OSMI přesunuta na akce, které bylo nutno vzhledem k nutným okolnostem doinvestovat v roce 2013 a další část na nové akce, které budou v roce 2014 financovány z Operačního programu životní prostředí.

Výkup pozemků

RU 60.200,00 Kč – čerpáno 60.180,00  Kč

Dne 27. 5. 2013 byla uzavřena kupní smlouva mezi MČ Praha 14 a panem Karlem Marvanem ve výši 60.180,00 Kč na výkup pozemku parc. č. 978/37 v k. ú. Hostavice.

Komunikace Vizírská

Org. 0000001296

RU 200.000,00 Kč -  čerpáno 199.529,00 Kč

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti pro úpravu parkovacích ploch a prostranství.

MŠ Vybíraova č. p. 968 – gastro vybavení

Org. 0000001298

RU 52.300,00 Kč -  čerpáno 52.272,00 Kč

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování projektové dokumentace pro rozšíření kapacity kuchyně pro detašované pracoviště MŠ Vybíralova č. p. 969.

ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140 – havárie ležaté kanalizace

Org. 0000001297

RU 218.000,00 Kč -  čerpáno 217.613,66 Kč

Realizace akce spočívala v odstranění havárie ležaté kanalizace v objektu základní školy.

Akce dokončena 10/2013.

Revitalizace u Kyjského rybníka

Org. 0000001299

RU 339.000,00 Kč  -  čerpáno 399.000,00 Kč

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a zpracování žádosti o dotaci „SFŽP – Program zeleň do měst a jejich okolí“.

Investiční akce – ODOP

Hřiště v lokalitě Černý Most

RS 1.000.000,00 Kč – RU 0,00 Kč

Finanční prostředky byly převedeny na realizaci níže zmíněných dětských hřišť.

Hřiště A. Valenty

RU 10.000,00 Kč – čerpáno 10.000,00 Kč

Jedná se spoluúčast v rámci předání dvou dětských hřišť pro věkovou kategorii 3-6 a 6-12 let od firmy SKANSKA a. s., Praha 1, při ulici Marešova a Šeďova, parc. č. 375/1, k. ú. Černý Most.

Termín realizace 08/2013.

Hřiště Jahoda

ORG 0000001260

RU 850.000,00 Kč – čerpáno 841.346,00 Kč

Realizace akce spočívala v rozšíření  dětského hřiště v oploceném areálu Jahoda ve Vybíralově ulici,              na pozemku parc. č. 232/87, k. ú. Černý Most.

Zhotovitel: Hřiště s. r. o., Brno, Jan Syrovátka – zahradník, Praha 4.

Akce dokončena 07/2013.

Hřiště Splavná

ORG 00000001268

RU 782.300,00 Kč – čerpáno 782.278,00 Kč

Realizace akce spočívala v kompletní revitalizaci dětského hřiště v parku Splavná na pozemku                 parc. č. 2252, k. ú. Kyje, jeho rozšíření a rozdělení na věkovou skupinu 3-6 let a 6-12 let.

Zhotovitel: Tomovy parky s. r. o, Karlovice, Hortus správa zeleně, Praha 9 a Gelai Copany s. r. o., Praha 5.

Akce dokončena 08/2013.

Hřiště Sadská – fitness plocha

ORG 00000001289

RU 99.600,00 Kč – čerpáno 99.552,00 Kč

V rámci této akce bylo dokončeno venkovní fitness v ul. Sadská, na pozemku parc. č. 965,                         k. ú. Hloubětín.

Zhotovitel: Colmex s. r. o., Praha 3.

Akce dokončena 08/2013.

Hřiště Sadská –  Rákosníčkovo hřiště

ORG 00000001290

RU 145.400,00 Kč – čerpáno 145.442,00 Kč

V rámci této akce bylo dokončeno „Rákosníčkovo hřiště“ v ul. Sadská, na pozemku parc. č. 965,               k. ú. Hloubětín.

Zhotovitel: Gartensta Plus s. r. o., Praha 2.

Akce dokončena 08/2013.

Hřiště Klánovická

ORG 00000001291

RU 957.700,00 Kč – čerpáno 911.710,32 Kč

V rámci této akce bylo realizováno nové dětské hřiště v ul. Klánovická, na pozemku parc. č. 784/3,            k. ú. Hloubětín.

Zhotovitel: Hřiště s. r. o., Brno, Hortus správa zeleně s. r. o., Praha 9, Galai Copany s. r. o., Praha 5.

Akce dokončena 09/2013.

Investiční akce – KT- OIT

Digitalizace MČ Praha 14

RU (HMP+EU) 11.523.500,00 Kč – čerpáno 0,00  Kč

Hlavním cílem je zvýšit kvalitu a efektivnost informačních a komunikačních služeb poskytovaných občanům, odborné veřejnosti a pracovníkům MČ Praha 14. Dílčími cíly projektu je zejména dodání a implementace nové aplikační portálové infrastruktury a portálových aplikací, dodání systému pro správu elektronických dokumentů, vybudování rozhraní pro komunikaci s občany, dodání a instalace stávajícího technického vybavení úřadu (distribuční infrastruktury).

Praha konkurence schopnost – dotace HMP 934.300,00 Kč

Praha konkurence schopnost – dotace EU 10.589.200,00 Kč

Realizace spočívá v digitalizaci stavebního archivu, tvorbu nového webového portálu a instalaci elektronické úřední desky. Dodavatel byl vybrán usnesením č. 588/RMČú2013 ze dne 30. 9. 2013.

Předpokládaný termín dokončení realizace je 3/2014.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 16/20 ze dne 26. 4. 2012 poskytnutí účelových investičních prostředků v částce 11.523.500,00 Kč a neinvestičních prostředků  v částce                 277.500,00 Kč (spolupodílů z EU a HMP) na projekt  městské části schválený v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, což by v souladu s projektem mělo představovat 92,5 % z celkového rozpočtu. Zbývající částka cca 957.000,00 Kč bude financována z rozpočtu                          MČ Praha 14.

Výpočetní technika

RU 184.500,00 Kč – čerpáno 184.490,00  Kč

Jedná se o nákup Firewall - 2 ks síťového zařízení, které slouží k řízení a zabezpečení síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení od společnosti Fortigate.

Investiční transfery – OŘEŠ

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím – MŠ Vybíralova č. p. 967

RU 77.600,00 Kč – čerpáno 77.580,00  Kč

Nákup sporáku pro potřeby jídelny MŠ.

Investiční transfery občanským sdružením

RU 120.000,00 Kč – čerpáno 120.000,00  Kč

Předmětem tohoto grantu je  poskytnutí veřejných finančních prostředků  obsažených v  „Žádosti                o poskytnutí grantu z rozpočtu městské části Praha 14 v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit, Podpory Zdravé MČ – 21 a podpory tělovýchovných jednot“:

TJ Slavoj Tesla Hloubětín ve výši 120.000,00 Kč na rekonstrukci povrchů dvorců včetně instalace umělých čar a oplocení tenisových dvorců.

Investiční akce – OHS

Dopravní prostředky

RU 240.000,00 Kč – čerpáno 236.115,96,00  Kč

V 12/2013 byl zakoupen osobní automobil Octavia Combi Ambition 1,6 TDI pro služební účely ÚMČ Praha 14.

Praha  10. 2. 2014

Dle podkladů:  OSMI, ODOP, OI a OŘEŠ

zpracovala:  Jana Moravcová – OSMI

schválila:   Ing. Martina Mezenská

vedoucí odboru správy majetku a investic